Definition of Done

“NexTech”

[NXT]

Fecha:[04/05/2026]

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	3

Product Goal.	4

Sprint Goal.	4

Definition of Done.	5

# Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.0 | 30/05/2026 | Actualización de estados | Scrum Team |
| 2.0 | 21/05/2026 | Actualización del documento | Scrum Team |
| 1.0 | 04/05/2026 | Versión inicial del documento | Scrum Team |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 004V |
| Proyecto (Nombre) | NexTech |
| Fecha de Inicio | 19/03/2026 |
| Fecha de Término | 21/07/2026 |
| Patrocinador principal | RS Tech (Ltda) |
| Docente | Jorge Alejandro Gómez Flores |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 18782314-5 | Alex Caica Zamora | al.caica@duocuc.cl |
| 21257703-0 | Renato Ortega Ramos | ren.ortegar@duocuc.cl |
| 19447635-3 | Ángel Prado Correa | ange.prado@duocuc.cl |

# Product Goal.

Transformar la plataforma web de RS Tech en una solución digital integral, rápida y centrada en el usuario, que permita a los clientes configurar, cotizar y adquirir productos tecnológicos de manera autónoma y eficiente, mientras se optimizan los procesos operativos internos de facturación y gestión de servicios técnicos.

# Sprint Goal 2.

Consolidar la experiencia digital de RS Tech mediante la implementación del módulo de cotización online integrado con Lioren y el módulo de seguimiento y clasificación de facturas, resolviendo además la deuda técnica del Sprint 1, con el fin de ofrecer al cliente una plataforma funcional, optimizada para móvil y con trazabilidad completa de sus transacciones comerciales.

# Definition of Done.

| Sprint (n) | Ítem | Estado | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 2 | Product Goal | Pendiente | No se debe desviar del objetivo. |
|  | Sprint goal | Parcialmente cumplido | Se debe cumplir en lo general y en lo particular. |
|  | Aceptación del PO | Cumplido | Funcionalidades demostradas y aprobadas por el PO. Cumple con los estándares del cliente. |
|  | Código escrito y comentado | Cumplido | Integrado en rama principal del repositorio sin conflictos y con comentarios para mejor comprensión. |
|  | Cumplimiento de los criterios de aceptación | Parcialmente cumplido | Los criterios no cumplidos se programarán para siguientes Sprints. Según lo defina el PO. |
|  | Revisión de código | Cumplido | El código fue revisado por al menos un integrante del equipo de desarrollo. |
|  | Pruebas unitarias aprobadas | Cumplido | Escritas y ejecutadas con resultado exitoso, cubriendo funciones y métodos principales. |
|  | Pruebas funcionales aprobadas | Cumplido | Ejecutadas cubriendo flujos principales y alternativos, sin afectar funcionalidades previas. |
|  | Requisitos no funcionales cumplidos | Cumplido | Se debe cumplir con los requisitos de rendimiento, seguridad y compatibilidad. |
|  | Entrega del prototipo funcional | Cumplido | Primera versión del software que cumple con los requerimientos del PO. |
|  | Deuda técnica resuelta | Cumplido | Resumen de PC mobile-first, reestructuración de CSS/JS del sitio WordPress |
|  | Despliegue | Pendiente | Funcionalidades desplegadas en el ambiente correspondiente. |
|  | Entrega de documentación | Pendiente | Especificaciones técnicas sobre el funcionamiento del producto. |
|  | Cumplir con eventos/ceremonias | Cumplido | Realizar los respectivos Sprint planning, Daily meetings, Refinamiento, Sprint Review y Sprint Retrospective. |