Plan de Pruebas

Sprint 1

| Proyecto | NexTech — Optimización de plataforma RS Tech (WordPress/WooCommerce) |
| --- | --- |
| Versión Documento | 1.0 |
| Asignatura | Taller Aplicado de Programación — Sección 004V |
| Equipo | Grupo 2 — Caica · Ortega · Prado |

# Índice

Índice	2

1. Introducción	3

1.1 Propósito	3

1.2 Alcance	3

1.3 Fuera de Alcance	3

1.4 Objetivos	3

2. Responsabilidades	5

2.1 Equipo de Trabajo	5

2.2 Pruebas de Rendimiento	5

2.3 Pruebas de Aceptación (UAT)	5

2.4 Infraestructura	5

2.5 Suposiciones	5

3. Riesgos	7

3.1 Pruebas Aplicadas	8

3.2 Criterios de Entrada y Salida de pruebas	9

3.3 Cronograma	9

4. Resumen casos de prueba	11

4.1 Casos de prueba funcionales	11

4.2 Casos de prueba no funcionales	12

# 1. Introducción

El presente plan de pruebas establece el procedimiento de diseño, ejecución y evaluación de las pruebas que serán aplicadas durante el Sprint 1 del proyecto NexTech. Este sprint corresponde al ciclo de optimización tecnológica de la plataforma WordPress/WooCommerce de RS Tech, e incluye la base del configurador interactivo de PC, la adaptación responsive del sitio y un conjunto de tareas técnicas orientadas a rendimiento, seguridad y limpieza de plugins. El objetivo de este documento es asegurar que cada historia entregada en el sprint cumpla los criterios de aceptación definidos por el Product Owner y que el sistema mantenga estabilidad, seguridad y una experiencia de usuario coherente entre escritorio y dispositivos móviles.

## 1.1 Propósito

Validar la calidad del incremento del Sprint 1 verificando que las historias funcionales del configurador de PC y de la experiencia móvil se ejecuten correctamente, y que las correcciones técnicas sobre los plugins propios (pc-gamer-configurator, Linkify-Woocommerce) y la infraestructura WordPress eliminen las vulnerabilidades, deprecaciones y problemas de rendimiento identificados en la fase de levantamiento del proyecto.

## 1.2 Alcance

El plan abarca:

- Pruebas funcionales del configurador de PC: UI base, selectores de componentes (CPU, placa, RAM, almacenamiento, fuente, gabinete, refrigeración, accesorios), precio dinámico, tabla resumen y guardado de selección.

- Pruebas funcionales de la experiencia móvil: catálogo responsive, botones touch, formularios, carrito sticky y gestos táctiles.

- Pruebas técnicas de rendimiento: tiempos de carga del sitio (<3s) y del admin (<5s), caché, CDN, GZIP, lazy loading y optimización de consultas a base de datos.

- Pruebas de seguridad sobre los plugins propios: validación CSRF (nonces), escape XSS en emails, eliminación de funciones PHP/WC deprecadas y bloqueo de peticiones HTTP remotas innecesarias en el admin.

- Pruebas de aceptación (UAT) por parte del equipo Scrum y del Product Owner al cierre del sprint.

- Verificación de los criterios de aceptación definidos para cada historia del Sprint 1.

## 1.3 Fuera de Alcance

- Pruebas del módulo de cotizaciones online y la integración con la API de Lioren (planificadas para el Sprint 2).

- Pruebas del módulo de seguimiento y clasificación de órdenes (planificadas para el Sprint 3).

- Pruebas de escalabilidad y carga sostenida con miles de usuarios concurrentes.

- Pruebas de accesibilidad WCAG completas (se aborda en una historia específica del backlog futuro).

- Auditorías legales o de cumplimiento normativo del e-commerce (Ley del Consumidor, etc.).

## 1.4 Objetivos

- Validar que cada historia funcional del Sprint 1 cumpla con sus criterios de aceptación antes del cierre del sprint.

- Verificar que las correcciones de seguridad (CSRF, XSS) eliminen efectivamente las vulnerabilidades reportadas en los plugins propios.

- Comprobar que las optimizaciones de rendimiento alcancen los umbrales objetivo: carga frontend ≤ 3s, carga admin ≤ 5s, memoria ≤ 50 MB por página y queries por página ≤ 300.

- Asegurar que la experiencia móvil sea coherente con la versión desktop en navegabilidad, formularios y gestos táctiles.

- Documentar evidencias de prueba (capturas, logs y reportes) que respalden el cierre del sprint y la aceptación del Product Owner.

# 2. Responsabilidades

## 2.1 Equipo de Trabajo

El equipo Scrum del proyecto NexTech (Grupo 2) participa en las pruebas con la siguiente distribución de roles y dedicación durante el Sprint 1:

| Rol | Nombre | % Participación |
| --- | --- | --- |
| Tester / Dev Team | Ángel Prado Correa | 100% |
| Scrum Master / Dev Team | Alex Caica Zamora | 50% |
| Dev Team / Tester de apoyo | Renato Ortega Ramos | 50% |
| Product Owner (validación UAT) | Manuel Reyes Bustos | Por sprint |

## 2.2 Pruebas de Rendimiento

Las pruebas de rendimiento se ejecutan al final del Sprint 1 sobre el entorno de desarrollo en la VM dedicada. Se utilizan Query Monitor y las herramientas del navegador (Lighthouse, DevTools Network) para medir tiempos de carga, número de queries por página y consumo de memoria. Las pruebas de carga sostenida con múltiples usuarios concurrentes se planifican para una iteración posterior, una vez que la integración con Lioren esté estable.

## 2.3 Pruebas de Aceptación (UAT)

Las pruebas UAT se realizan al cierre del Sprint 1 por parte del equipo Scrum y son revisadas con el Product Owner durante la Sprint Review. Cada historia se valida contra sus criterios de aceptación documentados en el backlog. A futuro se buscará la participación de usuarios reales del cliente RS Tech para validar el flujo completo del configurador en escenarios de compra.

## 2.4 Infraestructura

El entorno de pruebas estará configurado con:

- Navegadores: Google Chrome (última versión), Mozilla Firefox y Safari.

- Dispositivos: PC de escritorio (Windows/macOS), smartphones Android e iOS para validación móvil.

- Servidor: Máquina Virtual dedicada con WordPress + WooCommerce, MySQL/MariaDB con colación utf8mb4, PHP 8.2.

- Herramientas de testing: Query Monitor, Lighthouse, DevTools Network, Postman (para endpoints AJAX), Adminer (para validación de DB).

- Gestión: Jira (tablero del Sprint 1), GitHub (control de versiones), Figma (referencia de prototipos).

## 2.5 Suposiciones

- El entorno de desarrollo en la VM se mantiene operativo y replicado al ambiente de producción.

- Los datos de prueba (productos, categorías, usuarios) están cargados en WooCommerce antes de iniciar las pruebas.

- Las dependencias externas (Wordfence, WP Rocket, Flatsome) se mantienen actualizadas a versiones compatibles.

- El Product Owner está disponible para validar las historias durante la Sprint Review.

- Las correcciones de seguridad ya marcadas como 'Hecho' en el backlog (NXT-EP01-TEC-011 a 021) están desplegadas en el entorno de pruebas.

# 3. Riesgos

Los riesgos identificados para la ejecución del plan de pruebas del Sprint 1 se evalúan según severidad, probabilidad e impacto en una escala de 1 a 5.

| ID | Riesgo | Mitigación | Severidad | Prob. (1-5) | Imp. (1-5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Vulnerabilidades CSRF/XSS no detectadas en pruebas manuales. | Pruebas negativas con payloads conocidos y revisión de código por pares. | Alta | 3 | 5 |
| R-02 | Caídas de la VM durante pruebas de rendimiento. | Backup automático configurado (NXT-EP01-TEC-010) y entorno secundario disponible. | Alta | 2 | 5 |
| R-03 | Incompatibilidad entre componentes en el configurador (CPU, placa, RAM). | Validación cruzada en pruebas funcionales con matriz de combinaciones; HU NXT-EP03-TEC-001. | Alta | 3 | 4 |
| R-04 | Tiempos de carga superan los 3s tras agregar plugins. | Lighthouse antes/después de cada cambio + caché WP Rocket reconfigurado. | Media | 3 | 4 |
| R-05 | Conflictos entre WP Rocket y la nueva configuración del child theme. | Probar en entorno staging antes de producción y mantener Flatsome actualizado. | Media | 3 | 3 |
| R-06 | Errores de visualización en Safari iOS no reproducibles en Chrome Android. | Pruebas cruzadas en al menos un dispositivo de cada familia. | Media | 2 | 3 |
| R-07 | Datos de prueba insuficientes para cubrir todos los escenarios del configurador. | Generación previa de productos demo en WooCommerce con todos los atributos. | Baja | 2 | 2 |

## 3.1 Pruebas Aplicadas

| Tipo de Prueba | Aplicación en Sprint 1 |
| --- | --- |
| Unitarias | Funciones PHP del child theme y de los plugins propios: validación de nonces, esc_html() en emails, helper de extracción de URL de contacto. |
| Funcionales | Configurador de PC (UI base, selectores, precio dinámico, tabla resumen, guardar selección) y experiencia móvil (responsive, touch, gestos). |
| Integración | Sincronización entre el configurador y WooCommerce (carrito, productos), y entre los selectores y la matriz de compatibilidad. |
| Regresión | Verificación de que las correcciones de seguridad y la limpieza de plugins no rompen funcionalidades del checkout existente. |
| UAT | Validación con el Product Owner sobre el flujo completo de configuración y guardado en escritorio y móvil. |
| Seguridad | Pruebas negativas contra CSRF (POST sin nonce) y XSS (payloads en nombres de productos), y verificación del bloqueo HTTP remoto en admin. |
| Rendimiento | Lighthouse y Query Monitor sobre homepage, ficha de producto, configurador y admin para verificar umbrales (≤ 3s frontend, ≤ 5s admin). |
| Usabilidad | Validación de fluidez de gestos táctiles y tamaño de botones en móvil según heurísticas de Nielsen. |
| Compatibilidad | Verificación cruzada en Chrome, Firefox, Safari y dispositivos Android/iOS. |

## 3.2 Criterios de Entrada y Salida de pruebas

Para iniciar las pruebas del Sprint 1, los criterios de entrada deben cumplir lo siguiente:

- Backlog del Sprint 1 priorizado y aprobado por el Product Owner.

- Entorno de pruebas (VM) actualizado con la última build del sprint y datos demo cargados.

- Casos de prueba documentados y vinculados a cada historia del sprint.

- Acceso a Query Monitor, Lighthouse y herramientas del navegador habilitado para todo el equipo.

- Correcciones técnicas marcadas como 'Hecho' (NXT-EP01-TEC-011 a 021) desplegadas y verificadas.

Los criterios de salida para cerrar las pruebas del Sprint 1:

- El 95% de los casos críticos (configurador, seguridad, checkout) deben estar aprobados.

- Cero defectos de severidad Alta abiertos al cierre del sprint.

- Los defectos de severidad Media deben tener fecha de corrección comprometida en el siguiente sprint.

- Al menos una ejecución exitosa por cada historia funcional del sprint.

- Tiempos de carga medidos con Lighthouse ≤ 3s en frontend y ≤ 5s en admin.

- Cero alertas críticas en Query Monitor (errores PHP, queries lentas, llamadas HTTP fallidas).

## 3.3 Cronograma

El Sprint 1 tiene una duración de 4 semanas. La distribución de actividades de prueba dentro del sprint y el roadmap de pruebas para los siguientes sprints se resume a continuación:

| Semana / Sprint | Actividad | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 — Sem. 1 | Setup de entorno de pruebas, datos demo y casos de prueba documentados. | Ángel Prado / Renato Ortega |
| Sprint 1 — Sem. 2 | Pruebas unitarias y funcionales del configurador (UI base, selectores). | Ángel Prado |
| Sprint 1 — Sem. 3 | Pruebas técnicas: rendimiento, seguridad (CSRF/XSS), regresión sobre checkout. | Renato Ortega / Ángel Prado |
| Sprint 1 — Sem. 4 | Pruebas de experiencia móvil, UAT con Product Owner y cierre del sprint. | Todo el equipo |
| Sprint 2 | Pruebas funcionales y de integración del módulo de cotizaciones (API Lioren). | Ángel Prado / Alex Caica |
| Sprint 3 | Pruebas funcionales y UAT del módulo de seguimiento de órdenes y reportes. | Todo el equipo |
| Refinamiento | Pruebas de regresión completa, pruebas de carga y validación final. | Todo el equipo |

# 4. Resumen casos de prueba

## 4.1 Casos de prueba funcionales

Los casos de prueba funcionales se agrupan por historia de usuario del Sprint 1. Cada bloque indica el ID de la HU del backlog y los escenarios principales que serán ejecutados (caso de éxito y casos de error).

NXT-EP03-001A · UI configurador base

Caso de éxito: la interfaz del configurador carga con los componentes base seleccionados. Caso de error: si falla la carga de imágenes, el configurador muestra placeholders sin romper el layout.

NXT-EP03-002 a 008 · Selectores de componentes

Caso de éxito: selección de CPU, placa, RAM, almacenamiento, fuente, gabinete y refrigeración filtra opciones compatibles. Caso de error: combinación inválida (ej. RAM DDR4 con placa solo DDR5) muestra advertencia y bloquea el avance.

NXT-EP03-009 · Selector de accesorios

Caso de éxito: agregar accesorios compatibles actualiza la tabla resumen. Caso de error: accesorio incompatible no se agrega y muestra mensaje al usuario.

NXT-EP03-010 · Precio dinámico

Caso de éxito: el precio se actualiza en tiempo real al cambiar componentes. Caso de error: si un componente no tiene precio definido, se muestra '—' sin afectar el total.

NXT-EP03-011 · Tabla resumen

Caso de éxito: la tabla muestra todos los componentes seleccionados con sus precios. Caso de error: si el usuario quita un componente requerido, el resumen marca el ítem faltante.

NXT-EP03-012 · Guardar selección

Caso de éxito: la selección se guarda y se puede recuperar al volver. Caso de error: sin sesión iniciada, ofrece guardar de forma temporal vía cookie.

NXT-EP04-001 · Catálogo responsive

Caso de éxito: menú, listados y ficha se adaptan en móvil sin scroll horizontal. Caso de error: detectar breakpoints donde el contenido se desborda.

NXT-EP04-002 / 005 / 006 · Botones touch, imágenes y formularios

Caso de éxito: botones ≥ 44px, imágenes ajustadas y formularios completables sin zoom. Caso de error: campos cuyo placeholder no se distingue al enfocar el input.

NXT-EP04-003 / 004 · Configurador móvil

Caso de éxito: la selección de componentes y el resumen funcionan correctamente con gestos táctiles. Caso de error: dropdowns que no abren al primer toque.

NXT-EP04-007 · Carrito sticky

Caso de éxito: el carrito es accesible desde cualquier página en móvil. Caso de error: el carrito tapa contenido en pantallas pequeñas (< 360 px).

NXT-EP04-008 · Gestos táctiles en galerías

Caso de éxito: swipe horizontal navega entre imágenes del producto. Caso de error: gesto vertical no debe disparar el cambio de imagen.

## 4.2 Casos de prueba no funcionales

Las pruebas no funcionales validan los atributos de calidad transversales al incremento del sprint.

Rendimiento — Velocidad de carga del sitio

Tiempo de carga frontend ≤ 3 s medido con Lighthouse y Query Monitor. Memoria ≤ 50 MB por página. Queries por página ≤ 300. Sin errores HTTP timeout.

Rendimiento — Velocidad del admin

Carga del panel de WordPress ≤ 5 s. 0 errores cURL timeout en Query Monitor. Las 3 peticiones HTTP externas innecesarias aparecen como 'short-circuited'.

Rendimiento — Optimización de DB

Queries en página de producto ≤ 250. Carga batch (post_id IN ...) reemplaza el patrón N+1. Sin slow queries en wp_postmeta.

Seguridad — CSRF

POST directo a save_product_upgrades() sin nonce no guarda datos. GET a vaciar_carrito sin token no vacía el carrito.

Seguridad — XSS

Producto con nombre <script>alert(1)</script> aparece como texto plano en el email de confirmación. Producto con caracteres ' o " no rompe el HTML del email.

Seguridad — Bloqueo HTTP admin

Las 3 peticiones a api.wordpress.org/plugins/info aparecen como bloqueadas, no como error. El admin carga incluso sin conexión a internet estable.

Usabilidad — Configurador

Un usuario nuevo arma su PC sin ayuda externa en menos de 5 minutos. Cumplimiento ≥ 80% de las heurísticas de Nielsen (visibilidad del estado, control y libertad, prevención de errores).

Compatibilidad de navegadores

Funcionalidad y estilos consistentes en Chrome, Firefox y Safari (últimas versiones).

UAT (Aceptación)

Flujo completo Configurar PC → Guardar selección → Revisar → Continuar a checkout validado de extremo a extremo por el Product Owner.

Integración — Plugins

Tras eliminar plugins duplicados (MonsterInsights, WC GA, etc.), el sitio mantiene el tracking GA único activo y la ficha de producto sin avisos en consola.